中建五局总承包公司2022年8月物资设备招标计划表

| 序号 | 片区 | 项目名称 | 招标内容 | 预计报名截止日期 | 预计开标日期 | 预计开标时间 | 工程地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南事业部 | 华中区域 | 模板局联采 | 8月10日17时 | 8月30日 | 8月30日（9：00-12：00） | 华中 |
| 2 |  | 华中区域 | 木枋局联采 | 8月10日17时 | 8月30日 | 8月30日（9：00-12：00） | 华中 |
| 3 |  | 湖南区域 | 废旧钢筋处理 | 8月5日12时 | 8月18日 | 8月18日（9：00-12：00） | 湖南 |
| 4 |  | 湖南区域 | 废旧模板、木枋处理 | 8月5日12时 | 8月18日 | 8月18日（14:30-18:00） | 湖南 |
| 5 |  | 湖南区域 | 工字钢悬挑租赁 | 8月15日12时 | 8月23日 | 8月23日（9：00-12：00） | 湖南 |
| 6 |  | 湖南区域 | 竹架板 | 8月15日12时 | 8月23日 | 8月23日（14:30-18:00） | 湖南 |
| 7 |  | 红旗渠水系排水改造项目 | 玻璃钢夹砂管 | 8月10日12时 | 8月16日 | 8月16日（09:00-12:00） | 长沙 |
| 8 |  | 红旗渠水系排水改造项目 | 智能截污井 | 8月15日12时 | 8月24日 | 8月24日（09:00-12:00） | 长沙 |
| 9 |  | 红旗渠水系排水改造项目 | 偏心半球阀 | 8月15日12时 | 8月24日 | 8月24日（14:30-18:00） | 长沙 |
| 10 |  | 湘潭保利二期 | 混凝土 | 8月4日12时 | 8月16日 | 8月16日（14:30-18:00） | 湘潭 |
| 11 |  | 衡阳中建和城壹品项目 | 灰砂砖 | 8月20日12时 | 8月29日 | 8月29日（9：30-12：00） | 衡阳 |
| 12 |  | 衡阳中建和城壹品项目 | 地下室集水井和沟盖板 | 8月20日12时 | 8月29日 | 8月29日（9：30-12：00） | 衡阳 |
| 13 | 市政经理部 | 高铁西城项目 | 桥梁支座采购 | 8月8日12时 | 8月16日 | 8月16日（09:00-12:00） | 长沙 |
| 14 |  | 湘府东路项目 | 防水卷材 | 8月10日12时 | 8月25日 | 8月25日（9：00-12：00） | 长沙 |
| 15 |  | 湘府东路项目 | 钢边橡胶止水带 | 8月10日12时 | 8月25日 | 8月25日（14.30-17:30） | 长沙 |
| 16 |  | 浏阳智中心项目（二期三期） | 外墙粘结剂 | 8月15日12时 | 8月29日 | 8月29日（9：00-12：00） | 浏阳 |
| 17 | 江西分公司 | 江西分公司 | 临建配电箱 | 8月5日12时 | 8月10日 | 8月10日（9：00-12：00） | 江西 |
| 18 |  | 江西分公司 | 围挡 | 8月5日12时 | 8月10日 | 8月10日（14：30-18：00) | 江西 |
| 19 |  | 江西分公司 | 钢丝网 | 8月5日12时 | 8月11日 | 8月11日（9：00-12：00） | 江西 |
| 20 |  | 江西分公司 | 钢筋网片 | 8月5日12时 | 8月11日 | 8月11日（14：30-18：00) | 江西 |
| 21 |  | 临空置地广场 | 柴油发电机组 | 7月28日12时 | 8月12日 | 8月12日（9：00-12：00） | 南昌 |
| 22 |  | 临空置地广场 | 母线 | 7月28日12时 | 8月12日 | 8月12日（14：30-18：00) | 南昌 |
| 23 |  | 景德镇区域 | 砂石 | 7月21日12时 | 8月1日 | 8月1日（9：00-12：00） | 景德镇 |
| 24 |  | 景德镇区域 | 挖机、铲车、随车吊、汽车吊等 | 7月29日18时 | 8月9日 | 8月9日（9：00-12：00） | 景德镇 |
| 25 |  | 景德镇区域 | 混凝土 | 7月25日18时 | 8月9日 | 8月9日（14：30-18：00） | 景德镇 |
| 26 |  | 景德镇区域 | 水泥 | 7月30日18时 | 8月9日 | 8月9日（14：30-18：00） | 景德镇 |
| 27 |  | 永丰雅苑 | ALC轻质隔墙管线一体化 | 8月5日12时 | 8月25日 | 8月25日（14：30-18：00) | 南昌 |
| 28 |  | 蓉江花园 | 防水卷材、防水涂料 | 7月16日12时 | 8月2日 | 8月2日（9：00-12：00） | 赣州 |
| 29 |  | 永丰雅苑项目 | 挖机、铲车台班 | 7月25日18时 | 8月9日 | 8月9日（14：30-18：00） | 永修 |
| 30 |  | 湖口区域 | 随车吊、汽车吊 | 7月25日12时 | 8月16日 | 8月16日（9：00-12：00） | 湖口 |
| 31 |  | 华侨城五期项目 | 酒店悬挑层材料 | 7月25日18时 | 8月9日 | 8月9日（14：30-18：00） | 南昌 |
| 32 | 福建经理部 | 莆田市秀屿区四新棚户区改造项目 | 商品混凝土 | 8月12日18时 | 8月27日 | 8月27日（9：00-11：00） | 莆田 |
| 33 |  | 莆田市秀屿区四新棚户区改造项目 | 水泥 | 8月15日18时 | 8月29日 | 8月29日（9：00-11：00） | 莆田 |
| 34 |  | 莆田市秀屿区四新棚户区改造项目 | 水泥砖 | 8月16日18时 | 8月30日 | 8月30日（9：00-11：00） | 莆田 |
| 35 |  | 莆田市秀屿区四新棚户区改造项目 | 砂石 | 8月16日18时 | 8月30日 | 8月30日（14：30-16:30) | 莆田 |
| 36 | 四川经理部 | 四川经理部 | 机械设备租赁（汽车吊、随车吊、叉车、洒水车） | 8月5日10时 | 8月12日 | 8月12日（10:00-12:00） | 四川 |
| 37 |  | 武侯项目 | 湿拌砂浆 | 8月15日10时 | 8月30日 | 8月30日（14:30-17:30） | 四川 |
| 38 |  | 武侯项目 | 定尺模板 | 8月15日10时 | 8月28日 | 8月28日（08:30-11:30） | 四川 |

说明：以上时间以云筑网最新通知为准，请关注云筑网，此表仅供参考。