中建五局总承包公司2022年9月物资设备招标计划表

| 序号 | 片区 | 项目名称 | 招标内容 | 预计报名截止日期 | 预计开标日期 | 预计开标时间 | 工程地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南事业部 | 湖南区域 | 混凝土输送泵 | 9月13日上午12：00 | 9月20日 | 9月20日（9:00-12:00） | 长株潭 |
| 2 |  | 湖南区域 | 空气能热水器 | 9月13日上午12：00 | 9月20日 | 9月20日（14：30-18：00） | 湖南 |
| 3 |  | 岳阳保利堂悦 | 铸铁沟盖板 | 9月9日上午12：00 | 9月19日 | 9月19日（9：00-10：00） | 岳阳 |
| 4 |  | 中南国家数字出版基地马栏山建设项目 | 凹凸排蓄水板 | 9月18日上午12：00 | 9月29日 | 9月29日（9：00-10：00） | 长沙 |
| 5 |  |  | 预制混凝土保护板 | 9月18日上午12：00 | 9月29日 | 9月29日（10：00-12：30） | 长沙 |
| 6 | 市政经理部 | 湘府东路项目 | 防水卷材采购 | 8月10日上午12：00 | 9月2日 | 9月2日（9：00-12：00） | 长沙 |
| 7 |  | 湘府东路项目/高铁西站项目 | 洒水车租赁 | 9月10日上午12：00 | 9月27日 | 9月27日（9：00-10：00） | 长沙 |
| 8 |  | 湘府东路项目 | 桥梁支座采购 | 9月10日上午12：00 | 9月27日 | 9月27日（10：00-12：00） | 长沙 |
| 9 |  | 浏阳经开区瑞林片区基础设施整体开发设计采购施工总承包项目 | 土工格栅 | 9月13日上午12：00 | 9月14日 | 9月14日（9：00-10：00） | 浏阳 |
| 10 |  | 浏阳经开区瑞林片区基础设施整体开发设计采购施工总承包项目 | 双璧波纹管及钢带波纹管 | 9月3日上午12：00 | 9月14日 | 9月14日（14:00-16:00） | 浏阳 |
| 11 |  | 长沙高铁西项目 | 预应力锚具 | 8月29日上午12：00 | 9月8日 | 9月8日（9：00-12：00） | 长沙 |
| 12 |  | 长沙高铁西项目 | 波纹管 | 8月29日上午12：00 | 9月8日 | 9月8日（14：30-18：00） | 长沙 |
| 13 |  | 长沙高铁西项目/湘府东路项目 | 预应力钢绞线 | 8月31日上午12：00 | 9月12日 | 9月12日（14：30-18：00） | 长沙 |
| 14 |  | 湖南区域 | 增压泵 | 9月18日上午12：00 | 9月25日 | 9月25日（9：00-12：00） | 湖南 |
| 15 | 江西分公司 | 江西分公司 | ALC板 | 8月25日上午12：00 | 9月8日 | 9月8日（9：00-12：00） | 江西 |
| 16 |  | 江西分公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 8月25日上午12：00 | 9月8日 | 9月8日（14：30-18：00） | 江西 |
| 17 |  | 临空置地广场 | 柴油发电机组 | 8月30日上午12：00 | 9月9日 | 9月9日（9：00-12：00） | 南昌 |
| 18 |  | 临空置地广场 | 母线 | 8月25日上午12：00 | 9月9日 | 9月9日（14：30-18：00） | 南昌 |
| 19 |  | 临空置地广场 | 新风机组 | 8月28日上午12：00 | 9月10日 | 9月10日（9：00-12：00） | 南昌 |
| 20 |  | 景德镇区域 | 砂石 | 8月25日下午18:00 | 9月12日 | 9月12日（9：00-12：00） | 景德镇 |
| 21 |  | 景德镇区域 | 水泥 | 7月30日下午18:00 | 9月12日 | 9月12日（14：30-18：00） | 景德镇 |
| 22 |  | 景德镇区域 | 挖机、铲车、随车吊、汽车吊等 | 9月5日下午18:00 | 9月14日 | 9月14日（9：00-12：00） | 景德镇 |
| 23 |  | 景德镇区域 | 混凝土 | 8月28日下午18:00 | 9月14日 | 9月14日（14：30-18：00） | 景德镇 |
| 24 |  | 景德镇先进陶瓷标准厂房 | 装配式pc构建 | 8月29日下午18:00 | 9月15日 | 9月15日（9:00-12:00） | 景德镇 |
| 25 |  | 永丰雅苑 | 石膏轻质隔墙管线一体化 | 9月5日上午12：00 | 9月20日 | 9月20日（9:00-12:00） | 南昌 |
| 26 |  | 永丰雅苑 | 挖机、铲车台班 | 9月10日下午18:00 | 9月20日 | 9月20日（14：30-18：00） | 永修 |
| 27 |  | 南昌空港生活城项目 | 级配碎石 | 8月30日下午18:00 | 9月21日 | 9月21日（14：30-18：00） | 南昌 |
| 28 |  | 赣州于都项目 | 食堂厨房设备 | 8月30日中午12:00 | 9月22日 | 9月22日（9:00-12:00） | 赣州 |
| 29 |  | 赣州于都项目 | 吊索、背索、系杆 | 9月5日中午12:00 | 9月22日 | 9月22日（14：30-18：00） | 赣州 |
| 30 |  | 赣州于都项目 | 电涡流阻尼器 | 9月5日中午12:00 | 9月23日 | 9月23日（9:00-12:00） | 赣州 |
| 31 |  | 赣州于都项目 | 室外防滑地砖 | 8月30日中午12:00 | 9月23日 | 9月23日（14：30-18：00） | 赣州 |
| 32 |  | 湖口区域 | 干粉砂浆 | 9月15日下午18：00 | 9月24日 | 9月24日（9：00-12：00） | 湖口 |
| 33 | 福建经理部 | 福建经理部 | 废钢筋回收 | 9月12日下午18:00 | 9月22日 | 9月22日（9：00-11：00） | 福建 |
| 34 |  | 福建经理部 | 防水卷材 | 9月12日下午18:00 | 9月22日 | 9月22日（15：00-17：00） | 福建 |
| 35 |  | 福建经理部 | 塔吊 | 9月9日下午18:00 | 9月23日 | 9月23日（9：00-11：00） | 莆田 |
| 36 |  | 福建经理部 | 化粪池 | 9月9日下午18:00 | 9月23日 | 9月23日（15：00-17：00） | 莆田 |
| 37 |  | 泰康之家福园项目 | 吊车、压路机等机械租赁 | 9月9日下午18:00 | 9月19日 | 9月19日（9:00-11:00） | 福州 |
| 38 |  | 泰康之家福园项目 | 管桩桩尖 | 9月9日下午18:00 | 9月19日 | 9月19日（14:00-16:00） | 福州 |
| 39 |  | 泰康之家福园项目 | 支模架租赁招标 | 9月12日下午18:00 | 9月22日 | 9月26日（9:00-11:00） | 福州 |
| 40 | 四川经理部 | 四川经理部 | 沟盖板 | 9月10日上午10:00 | 9月20日 | 9月20日（10:00-12:00） | 四川 |
| 41 |  | 四川经理部 | 钢筋网片 | 9月16日上午10:00 | 9月26日 | 9月26日（14:30-17:30） | 四川 |
| 42 |  | 南充东方壹品项目 | 汽车吊 | 9月13日上午10:00 | 9月23日 | 9月23日（08:30-11:30） | 四川 |

说明：以上时间以云筑网最新通知为准，请关注云筑网，此表仅供参考。